Приложение 1

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **«**Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2017г.» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Середского сельского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Координатор программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | - создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания  - обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации муниципального жилищного фонда  - приведение в надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда  - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества  - повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем  -организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений, бюджетных средств |
| Срок реализации программы | Период реализации программы – 2017 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования – 435,4 т.р.  Источник финансирования:  средства местного бюджета – 435,4 т.р., |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы Администрация Середского сельского поселения и Муниципальный Совет Середского сельского поселения |

Приложение 2

**3. Перечень мероприятий муниципальной Программы**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансиро  вания | Объем  финанси  рования,  всего т.р. | Планируется к выполнению  всего, руб | Ожидае  мый  резуль  тат | Сроки реализа  ции | Исполнитель мероприятия | |
|
|  | | | | | | | |
| **Капитальный ремонт общего имущества в МКД на территории Середского сельского поселения** | | | | | | | |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное жилье (479,9 кв.м.) | Местный бюджет | 26,0 | 25,1 | 96,5 | В течение 2017 г. | Администрация Середского сельского поселения | |
| 2 | Ремонт муниципального жилого фонда | Местный бюджет | 379,4 | 379,4 | 100,0 | В течение 2017 г. | Администрация Середского сельского поселения | |
| 3 | Изготовление технических паспортов на жилые помещения муниципальной собственности | Местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 100,0 | В течение 2017 г. | Администрация Середского сельского поселения | |
|  | **ИТОГО:** |  | **436,3** | **435,4** | 99,8 |  |  | |

Приложение 3

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования | Источник финансирования |
| 2017 г. | 2017г. |
| 435,4 | Местный бюджет |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2017 г.»**

Исполнитель Викторова Людмила Викторовна

1. Информация о результатах и финансирования Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятия (т.р.) | | | отклонение | | | | Причины отклонения |
| план | факт | | Т.р. | | % | |  |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное жилье (479,9 кв.м.) | 26,0 | 25,1 | | | 0,9 | 96,5 | | Отсутствие платежных документов за декабрь месяц |
| 2 | Ремонт муниципального жилого фонда | 379,4 | 379,4 | | | 0 | 100,0 | |  |
| 3 | Изготовление технических паспортов на жилые помещения муниципальной собственности | 30,9 | 30,9 | | | 0 | 100,0 | |  |
|  | **ИТОГО:** | **436,3** | **435,4** |  | | | | **99,8** |  |

2 .Расчет эффективности программы:

Fфакт

R= -------------------------------------------х 100%

Fплан

где:

F план - плановое финансирование мероприятий муниципальной программы

F факт – фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы

При значении показателя R 80% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R 75 % и менее – низкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | | Фактическое финансирование | % исполнения | |
|  | |
| **Организация и содержание уличного освещения** | | | | | |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное жилье (479,9 кв.м.) | 26,0 | 25,1 | | 96,5 | |
|  |  |  |  | |  | |
| 2 | Ремонт муниципального жилого фонда | 379,4 | 379,4 | | 100,0 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 3 | Изготовление технических паспортов на жилые помещения муниципальной собственности | 30,9 | 30,9 | | 100,0 | |
|  | **ИТОГО:** | **436,3** | **435,4** | | **99,8** | |

Дата составления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_