**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**администрации Середского сельского поселения**

от 21.11.2018 г. № 159

c. Середа

Об утверждении графика проведения работ по формированию земельных участков, занятых местами общего пользования, на период 2019-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение п. 2.2 протокола совещания Правительства Ярославской области от 09.10.2018 г № 15, руководствуясь Уставом Середского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить график проведения работ по формированию земельных участков, занятых местами общего пользования, на период 2019-2021 годов (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Середского

сельского поселения А.Е. Максименко

**Приложение 1**

Утверждаю:

Глава администрации Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Максименко

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**График проведения работ по формированию земельных участков, занятых местами общего пользования, на период 2019-2021 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта недвижимости | Год проведения работ |
| 1 | парк | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Федурино | 2019 |
| 2 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, с. Николо-Отводное | 2019 |
| 3 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, дер. Новополево | 2019 |
| 4 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, дер. Бреднево | 2019 |
| 5 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Яскино, ул. Центральная | 2019 |
| 6 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Хмельничново, ул. Садовая | 2019 |
| 7 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Федурино, ул. Орлова | 2019 |
| 8 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, дер. Рудлево | 2020 |
| 9 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, дер. Воробьево | 2020 |
| 10 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, в районе урочища Богословское | 2020 |
| 11 | кладбище | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, дер. Качаево | 2020 |
| 12 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Семлово, ул. Центральная | 2020 |
| 13 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Ташаново, ул. Тихая | 2020 |
| 14 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Зубцово, ул. Окружная | 2020 |
| 15 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Нефёдово, ул. Нефёдовская | 2020 |
| 16 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Голодяево, ул. Садовая | 2021 |
| 17 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, с. Середа, ул. Садовая | 2021 |
| 18 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, с. Середа, ул. Школьная | 2021 |
| 19 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, с. Середа, ул. Ярославская | 2021 |
| 20 | улица | Ярославская область, Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Василево, ул. Василевская | 2021 |