**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

от 10.01.2018 г. № 6 с.Середа

Об утверждении муниципальной

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог, повышение

безопасности дорожного движения

на территории Середского сельского поселения

Даниловского муниципального

района Ярославской области

на 2018 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями), в целях обеспечения населения бесперебойным комфортным и безопасным дорожным движением по автомобильным дорогам на территории поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2018г.» (Программа прилагается)

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2018г.» корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу с момента подписания

Глава Середского сельского поселения: А.Е.Максименко

Приложение

к постановлению главы

Середского сельского поселения

от 10.01.2018г. № 6

**Программа**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2018г.»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2018 г.» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Середского сельского поселения, Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», |
| Основные разработчики программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Координатор программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах  - определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения  - обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения  - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах  -выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах |
| Срок реализации программы | Период реализации программы – 2018 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования – 12487т.р. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы Администрация Середского сельского поселения и Муниципальный Совет Середского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Середского сельского поселения тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры. Организация дорожной деятельности в отношении автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций:

- формирование и ведение перечня автодорог;

- формирование муниципального заказа на строительство и содержание дорог;

- обеспечение безопасного дорожного движения на автодорогах.

Основу дорожной сети на территории поселения составляют автодороги областного и районного движения, которые являются основными транспортными артериями, связывающие 220 населенных пунктов, а также улично-дорожная сеть.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| Областные | 145,88 | 33,3 |
| Районные | 188,434 | 43,0 |
| Улично-дорожная сеть | 103,965 | 23,7 |
| ИТОГО: | 438,279 | 100,0 |

По состоянию на 01.12.2017г.

**улично-дорожная сеть – 103,965 км**

- протяженность грунтовых дорог – 77,3 км

- протяженность с твердым покрытием – 26,7 км

- протяженность с усовершенствованным покрытием – 4,22 км

**2.Основные цели и задачи Программы**

Основной целью и задачей Программы является: - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам

-обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах

-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах

**3.Перечень мероприятий муниципальной Программы**

**Ремонт и содержания муниципальных автомобильных дорог между населенными пунктами в Середском сельском поселении на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Насел.**  **пункт** | **Объёмы финансирования** тыс.р. | **Примечания** |
|  | **Ремонт дорог вне границ нас. пунктов:**  (*бюджет района*) |  | **7488** |  |
|  | Содержание:  Зимнее (расчистка снега) –  Летнее (ямочный ремонт, грейдирование) -  Проектная документация и экспертиза – | | **1228**  500  600  128 |  |
| 1 | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Владычново-Стокшино-Сидорово | Летнее содержание | 100 | ямочный ремонт, грейдирование |
| 2 | «Данилов-Середа»-Титово-Псарёво 0,3 км | Летнее содержание | *100* | ямочный ремонт, грейдирование |
| 3 | «Ярославль-Любим»-Зименки 0,6 км | содержание | 150  601 | Устройство водопропускных труб.  Кредиторская задолженность 2017года |
| 4 | «Данилов-Середа»-Курилово 0,571 км | содержание | 75 | Устройство водопропускных труб |
| 5 | «Ярославль-Любим»-Бухтарици 0,3 км | Бухтарици | **1203** | *Смета экспертиза+* |
| 6 | «Яр-Люб»-Бухалово-Кузнецово 1,5 км | Кузнецово | **2674** | *Смета Заявл.****2015****г*  *(участок дороги)* |
| 7 | «Ярославль-Любим»- Берелево | Берелево | ***1004*** | *Смета Заявл.****2013****г* |
| 8 | «Ярославль-Любим»-Василёво-Завражново | Василёво (участок- 0,2 км) | **778** | *Смет+ экспер*  *Заявл.****2012****г* |

**Ремонт и содержания муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети в Середском сельском поселении на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт**  число постоянных жителей(+дачное население) | **Наименование мероприятий** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. | **Примечание** |
| **Ремонт дорог в границах населенных пунктов:** (*бюджет: область + поселение*) | ***4999*** |  |
|  |  | Содержание:  Зимнее(расчистка снега) -  Летнее (ямочный ремонт, грейдирование)-  Организация безопасности движения (дор. Знаки)-  Проектная документация - | 498  200  175  50  73 |  |
| 1 | д.**Алексеево**:  32(+9) | ул.Алексеевская 0,62 км | 2001 | *план 2014г.*  *(смета имеется)* |
| 2 | д.**Берелево**:  17(+4) | ул.Берелевская 0,19 км | 543 | *план 2014г. (смета имеется)* |
| 3 | д.**Поташево**:  12(+15) | ул.Цветочная- 0,259 км | 436 | Зявл.2015 г. *(смета имеется)* |
| 4 | д.**Хмельничново**:  16(+9) | ул.Садовая- 0,3 км | 716 | Зявл.2015 г. *(смета имеется)* |
| 5 | **д. Зименки**:  3(+8) | ул.Ясеневая 0,367км | 805 | Зявл.2015 г. *(смета имеется)* |

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии утвержденным Положением № 165 от 09.12.2015г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области».

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети населенных пунктах поселения

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах

- обеспечение ежегодного содержания сети автодорог

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривает участие органов местного самоуправления и подрядных организаций, определяемых на основании Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация Программы связана с планированием и организацией работ по вопросам создания оптимальных условий для развития культуры и спорта в поселении.

Координатор Программы осуществляет:

- подготовку перечня проектов, планируемых к реализации в очередном году исполнения Программы

- контроль исполнения Программы

- подготовку планов реализации проектов

- ежемесячный мониторинг выполнения планов проектов и анализ отклонений выполняемых работ от намеченного графика

- реализацию закрепленных за ними мероприятий

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета Середского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

**6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы**

- обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования | Источник финансирования |
| 2018г. | 2018г. |
| 12487 | Областной, районный, местный бюджет |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**8.Система организации контроля за реализацией Программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Середского сельского поселения, Муниципальный Совет Середского сельского поселения.