**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

от 08.07.20 г. № 94 с.Середа

О внесении изменений в постановление

администрации Середского сельского

поселения № 5 от 14.01.2019г.

«Об утверждении муниципальной

программы «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог, повышение

безопасности дорожного движения

на территории Середского сельского

поселения Даниловского муниципального

района Ярославской области

на 2019 – 2021гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с уточнением расходов в рамках реализации муниципальной программы и в целях корректировки муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019 – 2021г г.» на основании Устава Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Середского сельского поселения № 5 от 14.01.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019 – 2021г г.».

1.1. Приложение к постановлению администрации Середского сельского поселения № 5 от 14.01.2019г. изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Середского сельского поселения: Л.А.Прудова

Приложение №1

 постановлениюадминисрации

 Середского сельского поселения

 от 08.07.2020 г. №94

**Муниципальная программа**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019-2021гг»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области на 2019-2021 гг»  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Середского сельского поселения, Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  |
| Основные разработчики программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Координатор программы  | Администрация Середского сельского поселения |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Середского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах |
| Срок реализации программы | Период реализации программы – 2019-2021 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования- 51057тыс.руб. 2019г. -12799тыс.руб., 2020г. -21811,5 тыс.руб.,2021г. – 16446,5 тыс.руб.Источники финансирования:средства местного бюджета – 27100 тыс. руб, 2019г-6384тыс. руб, 2020г.-11922,7тыс.руб.,2021г-.8793,3 тыс.руб. средства областного бюджета – 23957 тыс.руб., 2019г.- 6415тыс.руб., 2020г.-9888,8 тыс.руб., 2021г.-7653,2 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы Администрация Середского сельского поселения и Муниципальный Совет Середского сельского поселения |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Середского сельского поселения тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры. Организация дорожной деятельности в отношении автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций:

- формирование и ведение перечня автодорог;

- формирование муниципального заказа на строительство и содержание дорог;

- обеспечение безопасного дорожного движения на автодорогах.

Основу дорожной сети на территории поселения составляют автодороги областного и районного движения, которые являются основными транспортными артериями, связывающие 220 населенных пунктов, а также улично-дорожная сеть.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| Областные | 145,88 | 33,3 |
| Районные | 188,434 | 43,0 |
| Улично-дорожная сеть | 103,965 | 23,7 |
| ИТОГО: | 438,279 | 100,0 |

По состоянию на 01.12.2020г.

 **улично-дорожная сеть – 103,965 км**

- протяженность грунтовых дорог – 76,94 км

- протяженность с твердым покрытием – 22,8 км

- протяженность с усовершенствованным покрытием – 4,22 км

**2.Основные цели и задачи Программы**

 Основной целью и задачей Программы является: - формирование единого транспортного пространства на территории Середского сельского поселения и удовлетворения потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог поселения

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах

-выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах

**3.Перечень мероприятий муниципальной Программы.**

 **Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети в Середском сельском поселении на 2019-2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Населённый пункт**число постоянных жителей(+дачное население) | **Наименование мероприятий** | **Протяженность отремонтированных автомобильных дорог** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. | **Примечание**  |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
| **Ремонт дорог в границах населенных пунктов:** (*бюджет: область + поселение*) | 4,21 км | ***7484*** | ***9018,5*** | ***7275,5*** |  |
|  |  | Содержание:Зимнее(расчистка снега) - |  | **4113**645 | **3244,5**700 | **3429,5**1000 |  |
|  |  | Летнее (ямочный ремонт, грейдирование): |  | 3191 | 2344,5 | 2129,5 |  |
|  |  | Организация безопасности движения (дор. Знаки)- |  | 149 |  | 100 |  |
|  |  | Проектная документация -  |  | 128 |  200 | 200 |  |
| 1 | д.**Хмельничново**: 16(+9) | ул.Садовая  | 0,3 км | **666****ОБ – 633****МБ – 33** |  |  | Экспертиза Зявл.2015 г. |
|  2 | **д.Яскино**20(+17) | ул.Центральная  | 0,65 км |  **1512****ОБ –1437****МБ - 75** |  |  | Экспертиза Зявл.2017 г. |
| 3 | **д.Голодяево**26(+27) | Ул. Садовая  | 0,53 км | **1193****ОБ –1134****МБ - 59** |  |  | Экспертиза Зявл.2017 г. |
| 4 | **д.Семлово**40(+8) | ул.Центральная  | 0,38 км |  | **819** **ОБ- 778** **МБ- 41** |  | Заявл. 2018г. |
| 5 | **д. Маурино**18(+11) | ул. Центральная | 0,492 км |  | **1251****ОБ-1188****МБ- 63** |  | Заявл. 2015г.. |
| 6 | **д. Бухтарицы**19 (+4) | ул. Молодежная | 0,15 км |  | **1024****ОБ-973****МБ-51** |  | Заявл. 2017г. |
| 7 | **д. Ташаново** | ул. Тихая | 0,27 км |  | **775****ОБ- 736****МБ-39** |  |  |
| 8 | **д. Зубцово:** 9(+10) | Ул. Окружная | 0,288 км |  | 1154 |  | Заявл.2014г. |
| 9 | **д. Илькино**5 (+7) | ул. Родниковая | 0,35 км |  | 751 |  | Заявл. 2017г. |
| 10 | **д. Стройково**11 (+10) | ул. Северная  | 0,3 км |  |  | 1511 | Заявл. 2017г. |
| 11 | **д.Филино**38 (+11) | ул.Дорожная | 0,5 |  |  | 2335 | Заявл. 2017г. |

**Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог между**

**населенными пунктами в Середском сельском поселении на 2019-2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Насел.****пункт** | **Проживает**(пост/регист)**Чел.** | **Объёмы финансирования по годам** (прогноз) тыс.р. | **Примечания**  |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | **Ремонт дорог вне границ нас. пунктов:** (*бюджет района+область*) |  |  | **5315** | **12793** | **9171** |  |
|  | Содержание, в том числе:Зимнее (снегоочистка) –Летнее (ямочный ремонт, грейдирование, устройство водоотвода) -Проектная документация и экспертиза – |  | **2926**7112215 | **2640**6001887153 | **4171**10003053118 | На 2020-2021гг. уточнение провести в соответствии с соглашением по передаче полномочий Даниловского МР |
| 1 | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Кузнецово  | **Кузнецово** |  18(+17) |  |  **3603****ОБ- 3423****МБ- 180** |  | *Смета(экспертиза)* *Заявл.****2015****г* *Участок №1 сдан в 2018г* |
| 2 | «Ярославль-Любим»-Лучицево  | **Лучицево** | 6(+29) |  |  **2426****ОБ-2305****МБ-121** | 3800 | *Смета (экспертиза) заяв.2015****г*** |
|  | «Данилов-Середа»-Починок-Стройково | **Стройково** | 12 (+10) |  |  **1324****ОБ- 447****МБ- 877** |  | *Смета (экспертиза) заяв.2016****г*** |
| 3 | Павликово-Илькино  | **Илькино** | 5(+8) |  |  2800 |  | *Смета Заяв.2015г* |
| 4 | Неклюдцево - Великодворье | **Великодворье** | 3 (+5) |  |  | 1200 | *Смета (экспертиза) заяв.2016****г*** |
| 6 | Коровино-Фоминское - | **Фоминское** | 8(+15) |  |  |   | *Смета (экспертиза) заяв.2014г****.*** *Проезда нет* |
| 7 | «Ломки- Романцево» 0,67 (до реки) | **Ломки** | 17 | **2389****ОБ- 1400****МБ-989** |  |  | *Смета Заявл. 2015г.* |

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии утвержденным Положением № 165 от 09.12.2015г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области».

 В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети населенных пунктах поселения

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах

- обеспечение ежегодного содержания сети автодорог

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривает участие органов местного самоуправления и подрядных организаций, определяемых на основании Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация Программы связана с планированием и организацией работ по вопросам создания оптимальных условий для развития культуры и спорта в поселении.

 Координатор Программы осуществляет:

 - подготовку перечня проектов, планируемых к реализации в очередном году исполнения Программы

 - контроль исполнения Программы

 - подготовку планов реализации проектов

 - ежемесячный мониторинг выполнения планов проектов и анализ отклонений выполняемых работ от намеченного графика

 - реализацию закрепленных за ними мероприятий

 - контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

 Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета Середского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

**6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы**

- обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12799 | 21811,5 | 16446,5 | Областной, районный,местный, бюджет | Областной, районный,местный, бюджет | Областной, районный,местный, бюджет |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**8.Система организации контроля за реализацией Программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Середского сельского поселения, Муниципальный Совет Середского сельского поселения.