МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2017  г.                                                                      № 111

«О согласовании Прогнозного плана ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог между населенными пунктами и ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети

в Середском сельском поселении на 2018-2020 год и на период до 2023 года»

В целях определения приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Середского сельского поселения,  Муниципальный Совет Середского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Согласовать Прогнозный план ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог между населенными пунктами и ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети в Середском сельском поселении на 2018-2020 год и на период до 2023 года. (Приложение №1).

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах административных зданий Середского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава Середского сельского поселения:                                                А.Е. Максименко

Прогнозный план ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог уличной дорожной сети

в Середском сельском поселении на 2018-2020 год и на период до 2023 года.

| № п/п | Населённый пункт число постоянных жителей(+дачное население) | Наименование мероприятий | Объёмы финансирования по годам (прогноз) тыс.р. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 |  |
|  |  | Ремонт дорог в границах населенных пунктов: (бюджет: область + поселение) | 4999 | 4900 | 4900 | 13240 |  |
|  |  | Содержание: Зимнее(расчистка снега) - Летнее (ямочный ремонт, грейдирование)- Организация безопасности движения (дор. Знаки)- Проектная документация - | 423 200 100 50 73 | 600 | 1080 Содержа- ние после газифика- ции |  |  |
| 1 | д.Алексеево: 32(+9) | ул.Алексеевская 0,62 км | 2001 |  |  |  | план 2014г. (смета имеется) |
| 2 | д.Берелево: 17(+4) | ул.Берелевская 0,19 км | 543 |  |  |  | план 2014г. (смета имеется) |
| 3 | д.Поташево: 12(+15) | ул.Цветочная- 0,259 км | 436 |  |  |  | Зявл.2015 г. (смета имеется) |
| 4 | д.Хмельничново: 16(+9) | ул.Садовая- 0,3 км | 791 |  |  |  | Зявл.2015 г. (смета имеется) |
| 5 | д. Зименки: 3(+8) | ул.Ясеневая 0,367км | 805 |  |  |  | Зявл.2015 г. (смета имеется) |
|  | д.Голодяево 26(+27) | ул.Садовая 0,6 км |  | 2160 |  |  | Зявл.2017 г. |
|  | д.Яскино 20(+17) | ул.Центральная 0,4 км |  | 1440 |  |  | Зявл.2017 г. |
|  | д.Ташаново 40(+8) | ул.Тихая 0,4 км |  | 700 |  |  | Зявл.2017 г. |
|  | д.Бухтарици 19(+4) | ул.Молодёжная 0,15 км |  |  | 540 |  | Зявл.2017 г. |
|  | д.Нефёдово 11(+23) | ул. Нефёдовская 0,7 км |  |  |  | 2520 | Зявл.2016 г. |
| 6 | д. Зубцово: 12(+10) | ул.Окружная 0,2 км |  |  | 800 |  | Зявл.2014 г. |
| 7 | д. Титово: | ул.Лесная 0,4 км |  |  |  | 1440 | Является окружной ДОП |
| 8 | д.Федурино | ул. Нижняя 0,19 км |  |  | 700 |  | Ремонт провести после газификации |
| 9 |  | ул.Молодежная 0,3 км |  |  | 1080 |  |  |
| 10 |  | ул.Орлова 0,19 км |  |  | 700 |  |  |
| 11 | д.Филино: 38(+11) | ул.Дорожная (съезд) 0,5 км |  |  |  | 1800 | план 2014г. |
| 12 | д.Чурьяково: | ул.Зелёная- 0,7 км |  |  |  | 2520 | план 2014г. |
|  | д.Федчино 6(+16) | ул. Лесная 0,4 км |  |  |  | 1440 | Зявл.2017 г. |
|  | д.Ямушино 2(+6) | ул. Лесная 0,2 км |  |  |  | 720 | Зявл.2017 г. |
|  | д.Шубино 0(+8) | ул. Речная 0,3 км |  |  |  | 1080 | Зявл.2017 г. |
|  | д.Марково 0(+10) | ул. Дорожная 0,2 км |  |  |  | 720 | Зявл.2017 г. |
|  | д.Варганово 0(+12) | ул. Дачная 0,28 км |  |  |  | 1000 | Зявл.2017 г. |

Глава Середского сельского поселения                                      А.Е.Максименко

Прогнозный план ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог

между населенными пунктами в Середском сельском поселении на 2018-2020 год и на период до 2023 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Насел. пункт | Проживает (пост/регист) Чел. | Объёмы финансирования по годам (прогноз) тыс.р. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 |  |
|  | Ремонт дорог вне границ нас. пунктов: (бюджет района) |  |  | 7567 | 7600 | 7600 | 8738 (дополнит. затраты по плану 140 мл.руб.) |  |
|  | Содержание: Зимнее (расчистка снега) – Летнее (ямочный ремонт, грейдирование) - Проектная документация и экспертиза – |  | 1167 500 500 167 | 688 | 1045 |  |  |
|  | «Ярославль-Любим»-Бухалово-Владычново-Стокшино-Сидорово | Летнее содержание |  | 100 |  |  |  | ямочный ремонт, грейдирование |
|  | «Данилов-Середа»-Титово-Псарёво 0,3 км | Летнее содержание | 5 | 100 |  |  |  | ямочный ремонт, грейдирование |
|  | «Ярославль-Любим»-Зименки 0,6 км | содержание | 6 | 150 |  |  |  | Ремонт труб |
|  | «Данилов-Середа»-Курилово 0,571 км | содержание | 3 | 75 |  |  |  | Ремонт труб |
|  | «Ярославль-Любим»-Бухтарици 0,3 км | Бухтарици | 19(+4) | 1203 |  |  |  | Смета экспертиза+ |
|  | «Яр-Люб»-Бухалово-Кузнецово 1,5 км | Кузнецово | 18(+17) | 2674 | 1619 |  |  | Смета Заявл.2015г |
|  | «Ярославль-Любим»- Берелево | Берелево | 17(+4) | 543 |  |  |  | Смета Заявл.2013г |
|  | «Ярославль-Любим»-Василёво-Завражново | Василёво (участок- 0,2 км) | 3(+10) | 778 |  |  |  | Смет+ экспер Заявл.2012г |
|  | «Ломки-Романцево» 0,67 км (до реки) | Ломки | 17 | 1202 |  |  | 2320 | Смета Заявл.2015г |
|  | «Ярославль-Любим»-Лучицево 1,6 км | Лучицево | 8(+31) |  | 2593 | 2482 | 2635 | Смета Заявл.2015г |
|  | Коровино-Фоминское -1,0 км | Фоминское | 8(+15) |  |  | 2873 |  | Смета имеется |
|  | Чурьяково-Тиманово-Шиловское-Татарское-Рудлево-Мохоньково 4,5 км | Тиманово, Татарское, Мохоньково | 20(+34) |  |  |  | 19389 |  |
|  | «Данилов-Середа»-Починок-Стройково-1,0 км (от моста) | Стройково | 12(+10) |  | Ремонт моста |  | 3783 | Аварийный мост (область) |
|  | Павликово-Илькино 0,75 км | Илькино | 5(+8) |  | 2700 |  |  | Заявл.2015г |
|  | Неклюдцево-Великодворье | Великодворье | 3(+5) |  |  | 1200 |  | Смета Заявл.2015-17г |
|  | «Ярославль-Любим»-Косково 3 км | Косково | 6(+19) |  |  |  | 10000 | Заявл.2015г |
|  | «Ярославль-Любим»-Слободищи 0,5 км | Слободищи (участ. вдоль обл. ДОП) | 2(+21) |  |  |  | 1800 | Заявл.2014г |
|  | Щербины-Юрилы 1,5 км | Юрилы | 8(+2) |  |  |  | 5400 | Заявл.2017г |
|  | «Ярославль-Любим»-Избино 1,5-? | Избино | 5(+9) |  |  |  | 6750 | Заявл.2015г |
|  | Павликово-Частилово 1,0 км | Избино | 5(+6) |  |  |  | 6750 | Заявл.2017г |
|  | Полтинино-Погорелки 1,0 км | Полтинино, Погорелки | 5(+14) |  |  |  | 6750 | Заявл.2017г |
|  | «Трофимово-Телицино »-Баглаево 2,0 км | Баглаево | 4(+12) |  |  |  | 7200 | Заявл.2017г |
|  | Середа-Рылово 1,5 км | Рылово | 3(+18) |  |  |  | 5400 | Заявл.2015г |
|  | «Яросл-Любим»-Клоково 1,5км | Клоково | 2(+12) |  |  |  | 5400 | Заявл.2017г |
|  | «Середа- Путятино»-Будилово- 0,5 км. | Будилово (дачная) | 2(+8) |  |  |  | 2250 | Заявл.2015г |
|  | «СередаПутятино»-Задорино 0,6 км | Задорино | 2(+3) |  |  |  | 2200 | Заявл.2017г |
|  | «Данилов-Середа»-Скипино 1,5-? | Скипино | 1(+16) |  |  |  | 6750 | Заявл.2015г |
|  | «Ярославль-Любим»-Верховины 2 км | Верховины | 1(+4) |  |  |  | 6200 | Заявл.2015г |
|  | «Данилов-Середа»-Дубня 0,2 км | Дубня | 1(+12) |  |  |  | 500 | Заявл.2017г |
|  | Титово-Качаево 2 км (проблемные участки) | Качаево (общ. кладбище) | 1(+6) |  |  |  | 10000 | ???? |
|  | Задорино-Никитино 0,8 км | Никитино | 0(+6) |  |  |  | 2800 | Заявл.2017г |
|  | «СередаПутятино»-Чурьяково 0,5 км | Чурьяково | 0(+7) |  |  |  | 1800 | Заявл.2017г |
|  | «Данилов-Середа»-Титово-Косково 2,0 км | Косково | 0(+7) |  |  |  | 7200 | Заявл.2017г |
|  | «Ярославль-Любим»-Еремеево 0,7 км | Еремеево | 0(+7) |  |  |  | 2800 | ???? |
|  | Орехово-Любимцево 0,7 км | Любимцево | 0(+15) |  |  |  | 2600 | Заявл.2017г |
|  | «Трофимово-Телицино »-Гаврильцево 2,0 км | Гаврильцево | 0(+18) |  |  |  | 7200 | Заявл.2017г |
|  | Лычово-Илькино-Петровское 2,0 км | Петровское | 0(+21) |  |  |  | 10000 | Заявл.2017г |
|  | Перекладово-Марково-Шубино-Федчино 3,5 км | Марково, Шубино Федчино- 6(+16) | 0(+18) |  |  |  | 12600 | Аварийный мост, р.Тоймена |

Глава Середского сельского поселения                                      А.Е.Максименко